Главе Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

Макаровой С.М.

20. 02 .2023       №  2

О  направлении

информации

Финансист Администрации  Сельского поселения «Пустозерский  сельсовет»  Заполярного района Ненецкого  автономного   округа направляет результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования  «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на  2020-2022 годы» за 2022 год  утвержденной  постановлением  Администрации Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР  НАО  от 23.09.2020  №87.

Финансист  Администрации

Сельского  поселения

«Пустозерский  сельсовет» ЗР НАО                                                                       А.А.Рочева

(818-53) 36-1-16

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования  «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на  2020-2022 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Расчет | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б |  | 5 |
| 1 2 3 | СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя; ЗПф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое на конец отчетного периода; ЗПп - плановое значение целевого показателя | С Дцп = 1/1=1 1/1=1 1/1=1 1/1=1 1/1=1 | Финансовые средства предусмотрены |
|  | СДм/п - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы; СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя; N – число целевых показателей | С Дмп = 5/6=0,83 |  |
|  | СРом - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; Мв – количество основных мероприятий, выполненных в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | С Р = 5/6 =0,83 | Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году проведены |
| 4 | ССур - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета; Рф – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году; Рп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году | С С ур = 1148,7/1149 = 1 |  |
| 5 | Эис – эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы; СРом - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; ССур - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета | Эис = 0,83/1 = 0,83 | эффективность использования средств местного бюджета удовлетворительная |
| 6 | ЭР – эффективность реализации муниципальной программы; СДм/п - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы; Эис – эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы | ЭР =0,83*0,83 = 0,7 | эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительная |

Предложение

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы ««Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования  «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на  2020-2022 годы» за 2022 год

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденным Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 25.05.2015 №41,  Администрацией Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР  НАО от 20.02.2023  за №2, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования  «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на  2020-2022 годы» за 2022 год  (далее – Муниципальная программа), утвержденная Постановлением Администрации МО Пустозерский сельсовет» НАО от 23.09.2020 № 87  за 2022 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

Ответственный исполнитель программы: Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Цели Программы:

-Рост качества жизни населения, бесперебойное обеспечение транспортного сообщения в населенных пунктах, создание безопасных условий для круглогодичных автоперевозок, развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, реконструкция существующих дорог.

-Приведение в нормативное состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  МО  «Пустозерский сельсовет» НАО

Финансовое обеспечение по программе «Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования  «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на  2020-2022 годы» на 2022 год   составила  1,149 тыс.руб.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы  определен уровень эффективности муниципальной программы, который признан  удовлетворительным.