Утвержден  Распоряжением Администрации

МО «Пустозерским сельсовет» НАО

От  04.06.2020 №79-осн

План мероприятий

по благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного

округа на летний период 2020 года

| №п/п | мероприятие | Населенный пункт | исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Проведение общепоселковых субботников, акций (уборка улиц, общественной свалки и прилегающей территории, мест захоронения (кладбищ), озеленение территории) Ремонт и строительство новых мостовых | С.Оксино С.Оксино | Администрация, совет депутатов, общественные организации, жители села Администрация по договору с исполнителями) | Июнь-сентябрь Июнь-август |  |
| 3. | Ремонт ограждения у дома и мостовых №4 | С.Оксино | Администрация по договору с исполнителями) | Июнь-август |  |
| 4. | Покраска ограждения у здания администрации МО | С.Оксино | Администрация | Июнь-август |  |
| 5. | Высадка цветочной рассады в Парке памяти | ‘С.Оксино | Администрация, общественные организации | июнь |  |
| 6. | Частичный ремонт и покраска хоккейного корта | С.Оксино | Администрация МО (по договору с исполнителями) | Июнь-август |  |
| 7. | Очистка береговой линии | С.Оксино | Администрация, жители села | Июнь-июль |  |
| 8 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Оксино-причал» (участок от дома №110 до дома №120) | С.Оксино | Администрация МО (конкурсные процедуры) | Июнь-июль |  |
| 9. | Укладка дорожных плит в с.Оксино (грант «Селу –хорошие дороги) | С.Оксино | Администрация | Июнь-июль |  |
| 10. 11. | Установка ограждения ограждение у МКД №162 и №163 Кошение травы в Парке памяти павшим воинам и на общественных территориях |  | Администрация МО (конкурсные процедуры) | Июнь-сентябрь Июнь-август |  |
| 12. | Установка пожарных щитов на многоквартирных домах д.25, д.50, д.13 | С.Оксино | Члены МОУ ДПД | Июнь |  |
| 13. | Ремонт мостовых у дома №37 | С.Оксино | Администрация, СПК РК «Победа» | Июнь-август |  |
| 14. | Установка ограждения и помойной ямы у дома №10 | С.Оксино | Администрация (конкурсные процедуры) | Июнь-август |  |
| 15. | Ремонт мостовых и крылец у дома №13 | С.Оксино | Администрация МО (конкурсные процедуры) | Июнь-август |  |
| 16 | Установка уличных тренажеров и пополнение игровыми элементами детских игровых городков грант «Веселая планета». | С.Оксино | Администрация МО (конкурсные процедуры) | Июнь-август |  |
| 17 18 | Проведение конкурса «Чистое подворье» (среди жителей пенсионного возраста) Изготовление и установка деревянной горки | С.Оксино | Клуб общения пенсионеров | Сентябрь Июль-сентябрь |  |
| 19 | Изготовление и установка арт-объекта «Я люблю Оксино» (грант) | С.Оксино | Администрация по договору с исполнителями) | Июнь-август |  |

| №п/п | мероприятие | Населенный пункт | исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение экологической акции «Зеленый дозор» (уборка мусора в лесном массиве) | п.Хонгурей | ТОС Хонгурей, жители поселка | Июнь |  |
| 2. | Установка детского игрового городка (грант «Веселая планета») | П.Хонгурей | МКП «Пустозерское (по договору с исполнителями) | Июнь-сентябрь |  |
| 3. | Установка нового ограждения у детского городка (грант «Территория детства») | П.Хонгурей | Администрация МО (конкурсные процедуры) | Июнь-август |  |
| 4. | Высадка цветочной рассады в Парке памяти | П.Хонгурей | ТОС Хонгурей, общественные организации | Июнь |  |
| 5. | Ремонт дороги-лежневки | П.Хонгурей | Администрация МО (конкурсные процедуры) | Июнь-сентябрь |  |
| 6. 7. | Очистка береговой линии Кошение травы в Парке памяти павшим воинам и на общественных территориях | П.Хонгурей П.Хонгурей | ТОС Хонгурей, жители поселка Администрация МО (по договору) | Июнь- август Июнь- август |  |
| 8. | Укрепление гранитных плит в Парке памяти | П.Хонгурей | Администрация МО (по договору с исполнителями) | Июнь-август |  |
| 9. | Изготовление и установка арт-объекта «Я люблю Хонгурей» (грант) | П.Хонгурей | Администрация МО (по договору) | Июнь-сентябрь |  |
| 10. | Проведение общепоселковых субботников, акций (уборка улиц, общественной свалки и прилегающей территории, мест захоронения (кладбищ), озеленение территории) | п.Хонгурей | ТОС Хонгурей, жители поселка | Июнь-сентябрь |  |
| 11. | Проведение конкурса «Чистое подворье» (среди жителей пенсионного возраста) | П.Хонгруей | Клуб общения пенсионеров | Сентябрь |  |

| №п/п | мероприятие | Населенный пункт | исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление и установка арт-объекта «Я люблю Каменку» (грант) | Д.Каменка | Администрация (по договору с исполнителем) | Июнь-сентябрь |  |
| 2. | Высадка цветочной рассады в Парке памяти | Д.Каменка | Староста, жители деревни | июнь |  |
| 3. | Очистка береговой линии | Д.Каменка | Староста, жители деревни | Июнь-июль |  |
| 4. | Установка уличных тренажеров и пополнение игровыми элементами детских игровых городков (грант «Веселая планета») | Д.Каменка | МКП «Пустозерское» (по договору с исполнителем) | Июнь-сентябрь |  |
| 5. | Проведение конкурса «Чистое подворье» (среди жителей пенсионного возраста) | Д.Каменка | Клуб общения пенсионеров | Сентябрь |  |
| 6. | Проведение общепоселковых субботников, акций (уборка улиц, общественной свалки и прилегающей территории, мест захоронения) | Д.Каменка | Староста, жители деревни | Июнь-сентябрь |  |
| 7. 8. | Приобретение и установка дополнительного провода для уличного освещения и уличных светильников Кошение травы в Парке памяти павшим воинам и на общественных территориях | Д.Каменка Д.Каменка | Администрация МО ( по договору) Администрация МО ( по договору) | Июль-сентябрь Июнь-август |  |